## Slide 1: Bauvorhaben auf dem Areal PSI
Lilian Jakob :: AIB – Sektion Immobilien :: Paul Scherrer Institut
4. Sitzung LAB 06. November 2020

## Slide 2: Realisierte Bau - Massnahmen 2017 - 2020

## Slide 3: Abgeschlossene/Laufende Projekte West
WMGA Freimess-gebäude
abgeschlossen
WLHA Verlängerung
Verlängerung um 3 Achsen für Projekt CHART
abgeschlossen
WUPA Unterführung mit Medienkanal
zu PiA
Fussgänger, Langsamverkehr und Lieferwagen
Vorerst abgeschlossen
WMHA - ESTIA
Standort für ESTIA
Layout für Vormontage und Testflächen ESTIA
abgeschlossen
WSLA SLS 2.0 Gesamtsanierung, Machbarkeitstudien
Kostenschätzungen
WLHA Toreinbau
Verschiebung LKW –Zufahrt
abgeschlossen
WEPA Entsorgungsplatz
Wertstoffsammelstelle und Rohrmateriallager
Brücke PSI
Sanierungsmassnahmen ab 2021 und Weitere
WBGB Fassadensanierung
Ersatz Fassade und Sonnenschutz

## Slide 4: Mittel- bis langfristige Aussichten Areal West
Laborgebäude QMMC
Studie um Labor-Bedarf NUM abzudecken
Parkhaus
Erstellung durch Investor
Vorabklärungen laufen im Rahmen des Mobilitätskonzepts
SLS 2.0
Gesamtsanierung
WGHA Erweiterung Gästehaus
Zusatzbedarf an Gästezimmern
WBGB Ausbau Cafeteria
Küche und Sitzbereich sollen evtl. im Zusammenhang mit PiA vergrössert werden
WHGA Auditorium
Studie Aufwertung Auditorium

## Slide 5: Action Items Areal West
Information über laufende und angedachte Bauprojekte
Areal West
Neubau Quantum Matter and Material Center (2024) - Varianten
Fassadenrenovation WBGB (2021)
Abschluss Neubau WMGA (2020) mit möglicher Erweiterung
Mögliches Parkhaus (2023-24)
Unterführung PiA (2020-21)
Entsorgungsstation West (2020)
Eingang West „Sicherung“ (2021)
Erweiterung Gästehaus
…
Studie Aufwertung Auditorium

## Slide 6: Abgeschlossene/Laufende Projekte Areal Ost
ORAB Neubau
Bewilligung ENSI Stufe H2  Baustart 2021
OSFA ATHOS
Umsetzung von drei
Experimentierhallen
ODGA
ehemalige Aktiv-Wäscherei  Einbau von Büros
Bezug ab Ende Januar 2020
OALA
Abfalllabor
Erdbebenverstärkungen
Störfallstudie
OBLA
Quantum Computing
Kryostaten- Laserlabor
OHSB Cafeteria
Betriebliche Abläufe
Ersatz Einrichtungen
Neue Vorschriften
abgeschlossen
OIPA GMP Labore
Einbau abgeschirmte
Zellen
OGWA / OKAA / OKPA Bauten Kiwi
Vorbereitung Rückbauarbeiten

## Slide 7: Mittel- bis langfristige Aussichten Areal Ost
OGWA / OKAA / OKPA Bauten Kiwi
Ersatzbau
OSGA Schulungsgebäude
Nutzungs- und Statikanpassungen
OSRA Saphir / OSUA / OBBA
Rückbau / Ersatzneubau OBBA (Provisorium)
ODRA Diorit
Rückbau
OPRA Halle Proteus
Rückbau Reaktor und Umnutzung Halle
ODGB
Büroneubau
OKAA OASE
Wintergarten mit Aussenraumnutzung

## Slide 8: Action Items
Information über laufende und angedachte Bauprojekte
Areal Ost
ORAB Neubau (2021-22) Erweiterung des BZL
OBBA Ersatzbau (2021) mit möglicher Erweiterung
Studie Neubau und Aufstockung ODGA/B
Rückbau und Neubau Kita/KIWI (2021-23)
OBLA Quantum Technology Lab ETH ZH (2020-21)
OASE Wintergarten (2021) mit Aussenraumnutzung

## Slide 9: Stand PARK innovAARE
Stand 2020:
Beginn Erd- und Erschliessungsarbeiten im 2019
Bau der Unterführung zu PiA (WUPA)  Umleitung der Kantonsstrasse
Aushubarbeiten fertig im Juli 2020
Beginn Bau 2. UG
Beginn Bau Reinraumhalle (Gebäude A2)
Nach Fertigstellung des Baukörpers A2  Beginn mit Rohbau A1 und B1 (siebengeschossige Hochbauten)
Kantonsstrasse verläuft seit Oktober 2020 wieder in der ursprünglichen Spur

## Slide 10: Stand PARK innovAARE
Baugrube Ende Mai 2020
Pumpenschacht Abwasser

## Slide 11: Stand PARK innovAARE
Armierung Bodenplatte A1 1.UG
Baugrube und Rohbau A2 (erste Wände EG)

## Slide 12: PARK innovAARE
Blick auf die Baustelle von der Dachkamera aus
Bodenplatte 1.UG B1 mit angrenzenden Gebäuden (A2 und B2)

## Slide 13: Stand PARK innovAARE
Rohbau der Halle A2 (Reinraumhalle)
Rohbau Gebäude A1 Kern West EG

## Slide 14: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Besten Dank für ihre Aufmerksamkeit!