## Slide 1: Montagemeeting vom 5. April 2019
Montagemeeting Nr.14 :: SINQ Upgrade :: Paul Scherrer Institut
Markus Lüthy 8010

## Slide 2: Montagemeeting
Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Arbeiten an Instrumenten
Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Arbeiten im Neutronenleiter-Zwischenbunker
Diverse Arbeiten
Ausblick
Verschiedenes

## Slide 3: Arbeiten in der Neutronenleiterhalle
Freimessen und Abtransport von Abfall
Überarbeiten der Stützen aus dem NL-Bunker
Umbau FOCUS-Kabine
  Schreinerarbeiten
  Malerarbeiten
  Elektroinstallationen
  Treppe versetzen / Podest anpassen
Streichen vom Stahlteilen der PE Wand
Aufbau 3-Meterwand 1. Teil

## Slide 4: Arbeiten an Instrumenten
Camea
  Monochromator neu verkabeln

## Slide 5: Arbeiten im Neutronenleiterbunker
Reinigung Neutronenleiterbunker
Anzeichnen der Leiterachsen
Aufbau PE Wand
Bohrungen für neue Stützenpositionen

## Slide 6: Arbeiten Sektor 10
Vorbereitungsarbeiten
Entfernen Verschlussplatte Sektor 10
Bereitstellen Wechseleinrichtung

## Slide 7: Diverse Arbeiten
Zusammenbau Kassetten Sektor 10
  S-DH 4. April Donnerstag 13:00 und Freitag 10:00 Datenübergabe mit der Vermessung
Nachbearbeiten der Träger (Zieltermin Ende Juni)
Vorbereitung Teile PE-Wand

## Slide 8: Ausblick
  Überprüfung und Verbesserung der Steuerung des Hallenkrans am 18. April

## Slide 9: Verschiedenes
Alle vorgezogene Arbeiten mit der Montageleiter absprechen !
Montagemeeting vor Ostern findet am Donnerstag 8:30 Uhr im WBGB/021 statt
Fragen / Anregungen

## Slide 10: Montagemeeting

## Slide 11: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Danke für die
Aufmerksamkeit